毕业设计（论文） 任务书

课题大类：实验班
学校名称：天津农学院
一、课题综述
1、 选题背景与意义
随着社会经济的快速发展和城市化进程的加速，房屋租赁市场需求逐年增加。传统租赁模式存在效率低、信息不对称、服务体验差等问题，急需通过技术手段实现流程优化和服务提升。本课题设计并实现基于Django和Vue的房屋租赁管理系统，旨在为房屋租赁市场提供高效便捷的线上管理解决方案。
通过本项目，可以实现租赁信息的动态发布与管理，租赁双方的在线交互，以及对租赁业务全流程的数字化支持。该系统不仅可以优化房屋租赁的业务模式，还能提升用户体验，降低运营成本。其推广应用具有显著的社会和经济价值。

2、 课题内容简述
本课题旨在开发一个租房管理系统，采用 B/S 结构，后端基于 Python 的 Django 框架，前端采用 Vue.js。系统主要功能模块包括：
前台部分：
首页模块：展示房源推荐信息和搜索功能。
房屋详情页模块：展示房源的详细信息、图片和评论。
用户中心模块：包括用户注册、登录、收藏、订单查看等功能。
后台部分：
总览模块：展示系统的整体运营数据。
房屋管理模块：支持房源的添加、编辑、删除等操作。
分类管理模块：管理房源的分类信息。
标签管理模块：管理房屋的标签分类。
评论管理模块：审核和管理用户对房源的评论。
用户管理模块：维护用户账户及权限。
运营管理模块：提供广告管理和推广活动设置。
日志管理模块：记录系统操作日志。
系统信息模块：管理系统设置及配置。
系统将提供友好的用户界面和稳定的运行环境，支持多角色用户（租客、房东、管理员）之间的交互，并实现数据的可视化展示。

3、 对专业知识的综合训练情况
本课题涵盖 Python 开发语言的深度使用，结合 Django 框架进行后端开发，以及 Vue.js 框架进行前端开发。此外，还将通过以下方面进行综合训练：
数据库设计与实现：使用 MySQL 设计数据库结构，支持系统高效运行。
Web 全栈开发技术：掌握 Django 和 Vue.js 的集成方法，以及 RESTful API 的开发与调用。
系统架构设计：掌握 B/S 架构系统的设计与开发过程。
代码管理与协作：通过 Git 实现代码版本控制。
项目管理能力：合理分解开发任务，规划项目进度，确保按时完成设计目标。
通过课题实施，能够系统掌握 Web 开发全流程，提升实践能力。

4、 开发工具
编程语言：Python、JavaScript
开发框架：Django、Vue.js
数据库：MySQL
前端工具：Vue CLI、Element UI
后端工具：Django REST Framework
版本管理工具：Git
开发工具：PyCharm、VSCode
可视化工具：ECharts

5、 工作量：预计完成周数
预计完成周期为24周。整个项目按照6个阶段分配，从资料收集和开题报告撰写到最终的系统实现和答辩，每个阶段平均分配4周。通过合理的时间安排和进度控制，确保项目能够在计划时间内顺利完成。

二、任务与进度要求
2024.12.16 - 2024.12.29：搜集资料，摘写开题报告。
2024.12.30 - 2025.01.12：开题答辩，准备开题答辩材料。
2025.01.13 - 2025.03.16：项目设计、开发与初步实现：
- 数据库设计与实现，搭建 Django 后端环境。
- 设计并实现前台功能模块（首页、房屋详情页、用户中心）。
- 实现后台功能模块（房屋管理、分类管理、评论管理等）。
- 集成前后端，并实现基本租赁业务逻辑。
2025.03.17 - 2025.03.23：中期检查，论文初稿提交。
2025.03.24 - 2025.05.11：项目测试、论文修订并定稿。
系统测试与优化：
- 对系统功能进行全面测试，修复问题。
- 完善用户界面，优化交互体验。
- 实现数据可视化，提供房源统计和租赁趋势分析图表。
- 根据中期反馈修订论文。
2025.05.12 - 2025.05.28：最终答辩，提交汇总文件。
准备最终答辩材料，展示项目成果和技术细节，回答导师提问，提交最终论文、项目源代码、文档。
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四、起止日期
开始日期：2024年12月16日 结束日期：2025年5月28日

5、 备注
2108054417-吴奕威-基于Django和Vue的房屋租赁管理系统的设计与实现
初稿，可能修改
