毕业设计（论文） 任务书

课题大类：实验班

学校名称：天津农学院

一、课题综述

- 选题背景与意义

随着社会经济的快速发展和城市化进程的加速，房屋租赁市场需求逐年增加。传统租赁模式存在效率低、信息不对称、服务体验差等问题，急需通过技术手段实现流程优化和服务提升。本课题设计并实现基于Django和Vue的房屋租赁管理系统，旨在为房屋租赁市场提供高效便捷的线上管理解决方案。

通过本项目，可以实现租赁信息的动态发布与管理，租赁双方的在线交互，以及对租赁业务全流程的数字化支持。该系统不仅可以优化房屋租赁的业务模式，还能提升用户体验，降低运营成本。其推广应用具有显著的社会和经济价值。

- 课题内容简述

本课题旨在开发一个租房管理系统，采用 B/S 结构，后端基于 Python 的 Django 框架，前端采用 Vue.js。系统主要功能模块包括：

前台部分：

首页模块：展示房源推荐信息和搜索功能。

房屋详情页模块：展示房源的详细信息、图片和评论。

用户中心模块：包括用户注册、登录、收藏、订单查看等功能。

后台部分：

总览模块：展示系统的整体运营数据。

房屋管理模块：支持房源的添加、编辑、删除等操作。

分类管理模块：管理房源的分类信息。

标签管理模块：管理房屋的标签分类。

评论管理模块：审核和管理用户对房源的评论。

用户管理模块：维护用户账户及权限。

运营管理模块：提供广告管理和推广活动设置。

日志管理模块：记录系统操作日志。

系统信息模块：管理系统设置及配置。

系统将提供友好的用户界面和稳定的运行环境，支持多角色用户（租客、房东、管理员）之间的交互，并实现数据的可视化展示。

- 对专业知识的综合训练情况

本课题涵盖 Python 开发语言的深度使用，结合 Django 框架进行后端开发，以及 Vue.js 框架进行前端开发。此外，还将通过以下方面进行综合训练：

数据库设计与实现：使用 MySQL 设计数据库结构，支持系统高效运行。

Web 全栈开发技术：掌握 Django 和 Vue.js 的集成方法，以及 RESTful API 的开发与调用。

系统架构设计：掌握 B/S 架构系统的设计与开发过程。

代码管理与协作：通过 Git 实现代码版本控制。

项目管理能力：合理分解开发任务，规划项目进度，确保按时完成设计目标。

通过课题实施，能够系统掌握 Web 开发全流程，提升实践能力。

- 开发工具

编程语言：Python、JavaScript

开发框架：Django、Vue.js

数据库：MySQL

前端工具：Vue CLI、Element UI

后端工具：Django REST Framework

版本管理工具：Git

开发工具：PyCharm、VSCode

可视化工具：ECharts

- 工作量：预计完成周数

预计完成周期为24周。整个项目按照6个阶段分配，从资料收集和开题报告撰写到最终的系统实现和答辩，每个阶段平均分配4周。通过合理的时间安排和进度控制，确保项目能够在计划时间内顺利完成。

二、任务与进度要求

2024.12.16 - 2024.12.29：搜集资料，摘写开题报告。

2024.12.30 - 2025.01.12：开题答辩，准备开题答辩材料。

2025.01.13 - 2025.03.16：项目设计、开发与初步实现：

- 数据库设计与实现，搭建 Django 后端环境。

- 设计并实现前台功能模块（首页、房屋详情页、用户中心）。

- 实现后台功能模块（房屋管理、分类管理、评论管理等）。

- 集成前后端，并实现基本租赁业务逻辑。

2025.03.17 - 2025.03.23：中期检查，论文初稿提交。

2025.03.24 - 2025.05.11：项目测试、论文修订并定稿。

系统测试与优化：

- 对系统功能进行全面测试，修复问题。

- 完善用户界面，优化交互体验。

- 实现数据可视化，提供房源统计和租赁趋势分析图表。

- 根据中期反馈修订论文。

2025.05.12 - 2025.05.28：最终答辩，提交汇总文件。

准备最终答辩材料，展示项目成果和技术细节，回答导师提问，提交最终论文、项目源代码、文档。

三、主要文献

- 闫银娟. 基于 SSM 的房屋租赁系统的设计与实现[J]. 贵州师范大学, 2022. DOI: 10.14004/j.cnki.ckt.2022.2092.

- 魏子钦, 梁艳美, 单豫洲. 基于 JavaEE 的房屋租赁系统[J]. 安阳工学院, 中易康复辅具服务有限责任公司, 2022. 专辑: 信息科技; 经济与管理科学. 专题: 宏观经济管理与可持续发展; 互联网技术. 分类号: F299.23; TP393.09.

- 唐苏旭. 基于 SpringBoot 的房屋租赁系统的设计与实现[J]. 首都经济贸易大学, 2023. 专辑: 信息科技; 经济与管理科学. 专题: 计算机软件及计算机应用; 宏观经济管理与可持续发展. DOI: 10.27338/d.cnki.gsjmu.2021.000801. 分类号: TP311.52; F299.23.

四、起止日期

开始日期：2024年12月16日 结束日期：2025年5月28日

- 备注

2108054417-吴奕威-基于Django和Vue的房屋租赁管理系统的设计与实现

初稿，可能修改